# АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2018									                              №  151

с. Староалейское

О внесении изменений в

Постановление Администрации

Третьяковского района № 562 от

13.11.2012 г. «Об утверждении

долгосрочной муниципальной

целевой программы «Устойчивое

развитие сельских поселений

Третьяковского района на 2013-2020г»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Третьяковский  район», распоряжения Правительства Алтайского края № 153-р от 18.05.2018г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменение в постановление  Администрации Третьяковского района от 13.11.2012г. № 562 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2013-2020 годы», изложив Приложение 1 в новой редакции (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы

администрации района  					А.В. Жданов

СОГЛАСОВАНО

Начальник  юридического отдела

К.В. Пишеханов

Костырин Е.С.

(38559) 21462

Приложение 1

Перечень программных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) - всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель "Создание комфортных условий для жизни населения и реализации предпринимательских инициатив" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача №1 "Развитие сельского предпринимательства и поддержка ЛПХ" | 2013 | 1650 | 1000 | 550 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2014 | 1650 | 1000 | 550 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2015 | 1950 | 1000 | 750 | 0 | 200 |  |  |
|  |  | 2016 | 1950 | 1000 | 750 | 0 | 200 |  |  |
|  |  | 2017 | 2025 | 1000 | 800 | 0 | 225 |  |  |
|  |  | 2018 | 1650 | 1000 | 550 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2019 | 1650 | 1000 | 550 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | 2020 | 2025 | 1000 | 800 | 0 | 225 |  |  |
| 1 | Предоставление грантовой поддержки в сфере предпринимательства | 2013 | 600 |  | 500 |  | 100 | Администрация Третьяковского района, индивидуальные предприниматели | Оказание государственной поддержки в сфере предпринимательства, не менее 8 проектов |
|  |  | 2014 | 600 |  | 500 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2015 | 600 |  | 500 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2016 | 600 |  | 500 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2017 | 600 |  | 500 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2018 | 600 |  | 500 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2019 | 600 |  | 500 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2020 | 600 |  | 500 |  | 100 |  |  |
| 2 | Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств - субсидирование части процентной ставки по кредитам | 2013 | 1050 | 1000 | 50 |  |  | Администрация Третьяковского района, владельцы ЛПХ | Оказание государственной поддержки в сфере сельского хозяйства, обеспечение занятости населения |
|  |  | 2014 | 1050 | 1000 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 1050 | 1000 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 1050 | 1000 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 1050 | 1000 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1050 | 1000 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1050 | 1000 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1050 | 1000 | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Развитие сельского туризма на территории Шипунихинского сельсовета - субсидирование части затрат на обустройство мест отдыха | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района, владельцы ЛПХ | Оказание государственной поддержки в сфере сельского туризма, обеспечение занятости населения |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 300 |  | 200 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 375 |  | 250 |  | 125 |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие сельского туризма на территории Новоалейского сельсовета - субсидирование части затрат на обустройство мест отдыха | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района, владельцы ЛПХ | Оказание государственной поддержки в сельского хозяйства, обеспечение занятости населения |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 300 |  | 200 |  | 100 |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 375 |  | 250 |  | 125 |  |  |
|  | Задача №2 "Активизация жилищного строительства" | 2013 | 68529,4 | 22527 | 6005 | 4500 | 35497,4 |  |  |
|  |  | 2014 | 38000 | 3000 | 1500 | 1500 | 32000 |  |  |
|  |  | 2015 | 38500 | 3000 | 1500 | 1500 | 32500 |  |  |
|  |  | 2016 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 39000 |  |  |
|  |  | 2017 | 40300 | 0 | 0 | 0 | 40300 |  |  |
|  |  | 2018 | 41120 | 0 | 0 | 0 | 41120 |  |  |
|  |  | 2019 | 42800 | 0 | 0 | 0 | 42800 |  |  |
|  |  | 2020 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 43600 |  |  |
| 5 | Индивидуальное жилищное строительство | 2013 | 25000 |  |  |  | 25000 | Индивидуальные застройщики | Увеличение объемов жилищного строительства |
|  |  | 2014 | 26000 |  |  |  | 26000 |  |  |
|  |  | 2015 | 26500 |  |  |  | 26500 |  |  |
|  |  | 2016 | 39000 |  |  |  | 39000 |  |  |
|  |  | 2017 | 40300 |  |  |  | 40300 |  |  |
|  |  | 2018 | 41120 |  |  |  | 41120 |  |  |
|  |  | 2019 | 42800 |  |  |  | 42800 |  |  |
|  |  | 2020 | 43600 |  |  |  | 43600 |  |  |
| 6 | Социальные выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности | 2013 | 2160 | 818 | 440 | 0 | 902 | Администрация Третьяковского района, индивидуальные застройщики | Закрепление на селе молодых семей и молодых специалистов |
|  |  | 2014 | 0 | 1454,5 | 1297,3 | 0 | 1179,3 |  |  |
|  |  | 2015 | 0 | 2571,5 | 1341,6 | 0 | 1677 |  |  |
|  |  | 2016 | 0 | 724 | 427,8 | 0 | 493,6 |  |  |
|  |  | 2017 | 0 | 1556,6 | 919,8 | 0 | 1557,9 |  |  |
|  |  | 2018 | 0 | 811,7 | 703,6 |  | 2643,7 |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Социальные выплаты на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | 2013 | 5369,4 | 1909 | 1065 | 0 | 2395,4 | Администрация Третьяковского района, индивидуальные застройщики |  |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае | 2013 | 12000 | 3000 | 1500 | 1500 | 6000 | Администрация Третьяковского района, индивидуальные застройщики |  |
|  |  | 2014 | 12000 | 3000 | 1500 | 1500 | 6000 |  |  |
|  |  | 2015 | 12000 | 3000 | 1500 | 1500 | 6000 |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство многоквартирного жилого дома, с. Староалейское (в рамках 185-ФЗ - Переселение из ветхого и аварийного жилья) | 2013 | 24000 | 16800 | 3000 | 3000 | 1200 | Администрация Староалейского сельсовета | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья и обеспечение новым жильем |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача №3 "Реконструкция и строительство новых объектов образования, культуры, спорта и инженерной инфраструктуры" | 2013 | 112153 | 93153 | 4050 | 14950 | 0 |  |  |
|  |  | 2014 | 30000 | 0 | 18900 | 11100 | 0 |  |  |
|  |  | 2015 | 36000 | 0 | 18450 | 17550 | 0 |  |  |
|  |  | 2016 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 0 |  |  |
|  |  | 2017 | 77000 | 0 | 52000 | 25000 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 | 23250 | 15156 | 5789 | 2305 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 | 87170 | 16056 | 62397 | 8717 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 18800 | 13536 | 3384 | 1880 | 0 |  |  |
| 10 | Строительство пристройки на 80 мест к детскому саду "Солнышко", с.Староалейское | 2013 | 0 |  |  |  |  | Комитет администрации Третьяковского района по образованию | Снижение очередности детей в дошкольных учреждениях районного центра |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 65000 |  | 52000 | 13000 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство спортивного комплекса, с. Староалейское (в рамках Губернаторской программы "80х80") | 2013 | 1000 |  | 900 | 100 |  | Администрация Третьяковского района | Развитие физической культуры и спорта, повышение уровня доступности и качества предоставления услуг, обеспечение проведения районных и краевых соревнований |
|  |  | 2014 | 17000 |  | 15300 | 1700 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 16000 |  | 14400 | 1600 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство пристройки к зданию Староалейского дома культуры | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района | Повышение уровня качества предоставления услуг в сфере культуры |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2200 |  | 2000 | 200 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 64870 |  | 58383 | 6487 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция ДООЛ "Черемушки" | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района | Повышение уровня качества предоставления услуг в сфере образования |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 13300 | 9576 | 2394 | 1330 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 13300 | 9576 | 2394 | 1330 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 13300 | 9576 | 2394 | 1330 |  |  |  |
| 14 | Строительство водопровода, с. Староалейское ( в т.ч. в рамках программы "Чистая вода") | 2013 | 3500 |  | 3150 | 350 |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Староалейского сельсовета | Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества |
|  |  | 2014 | 4000 |  | 3600 | 400 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 4500 |  | 4050 | 450 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 5500 | 3960 | 990 | 550 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 5500 | 3960 | 990 | 550 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 5500 | 3960 | 990 | 550 |  |  |  |
| 15 | Строительство водопроводных сетей, с. Староалейское | 2013 | 7000 |  |  | 7000 |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Староалейского сельсовета | Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция водопроводных сетей, с. Михайловка | 2013 | 2000 |  |  | 2000 |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Третьяковского сельсовета | Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство, реконструкция водопроводных сетей, с.Гольцовка | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Староалейского сельсовета | Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества |
|  |  | 2014 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство, реконструкция водопроводных сетей, с.Шипуниха | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Шипунихинского сельсовета | Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества |
|  |  | 2014 | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство, реконструкция водопроводных сетей, ст.Третьяково | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Третьяковского сельсовета | Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство, реконструкция водопроводных сетей, с.Новоалейское | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Новоалейского сельсовета | Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества |
|  |  | 2014 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство, реконструкция тепловых сетей, с.Михайловка | 2013 | 1500 |  |  | 1500 |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Третьяковского сельсовета | Повышение уровня качества предоставления услуг в сфере ЖКХ, повышение энергоэффективности |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство, реконструкция тепловых сетей, с.Корболиха | 2013 | 2000 |  |  | 2000 |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Корболихинского сельсовета | Повышение уровня качества предоставления услуг в сфере ЖКХ, повышение энергоэффективности |
|  |  | 2014 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство, реконструкция тепловых сетей, с.Екатериновка | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Екатерининского сельсовета | Повышение уровня качества предоставления услуг в сфере ЖКХ, повышение энергоэффективности |
|  |  | 2014 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Строительство, реконструкция тепловых сетей, п. Первомайский | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Третьяковского сельсовета | Повышение уровня качества предоставления услуг в сфере ЖКХ, повышение энергоэффективности |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство, реконструкция тепловых сетей, с.Староалейское | 2013 | 2000 |  |  | 2000 |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Староалейского сельсовета | Повышение уровня качества предоставления услуг в сфере ЖКХ, повышение энергоэффективности |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 5500 |  |  | 5500 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Реконструкция напорного коллектора, насосной и канализационных сетей, с. Корболиха | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Корболихинского сельсовета | Повышение уровня качества предоставления услуг в сфере ЖКХ |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство водопровода, с. Семеновка | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Шипунихинского сельсовета | Повышение уровня качества предоставления услуг в сфере ЖКХ |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2250 | 1620 | 405 | 225 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство водопровода, с. Плоское | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Плосковского сельсовета | Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 3500 | 2520 | 630 | 350 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство водопровода, с. Первокаменка | 2013 | 0 |  |  |  |  | Администрация Третьяковского района, Администрация Первокаменского сельсовета | Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 4000 | 2880 | 720 | 400 |  |  |  |
| 30 | Строительство автодороги Третьяково-Михайловка- граница республики Казахстан, 15 км | 2013 | 93153 | 93153 |  |  |  | Шипуновское ДСУ | Соответствие состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, увеличение грузооборота и пассажирооборота всех видов транспорта |
|  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача №4 "Реализация местных общественно значимых проектов" | 2013 | 750 | 0 | 300 | 300 | 150 |  |  |
|  |  | 2014 | 810 | 0 | 350 | 300 | 160 |  |  |
|  |  | 2015 | 940 | 0 | 400 | 360 | 180 |  |  |
|  |  | 2016 | 1000 | 0 | 450 | 360 | 190 |  |  |
|  |  | 2017 | 1160 | 0 | 500 | 450 | 210 |  |  |
|  |  | 2018 | 1220 | 0 | 550 | 450 | 220 |  |  |
|  |  | 2019 | 1440 | 0 | 600 | 600 | 240 |  |  |
|  |  | 2020 | 1500 | 0 | 650 | 600 | 250 |  |  |
| 31 | Грантовая поддержка в рамках конкурса "Чистый муниципалитет" | 2013 | 400 |  | 300 |  | 100 | Администрация района, администрации сельсоветов | Поддержка и развитие общественных инициатив |
|  |  | 2014 | 460 |  | 350 |  | 110 |  |  |
|  |  | 2015 | 520 |  | 400 |  | 120 |  |  |
|  |  | 2016 | 580 |  | 450 |  | 130 |  |  |
|  |  | 2017 | 640 |  | 500 |  | 140 |  |  |
|  |  | 2018 | 700 |  | 550 |  | 150 |  |  |
|  |  | 2019 | 760 |  | 600 |  | 160 |  |  |
|  |  | 2020 | 820 |  | 650 |  | 170 |  |  |
| 32 | Обустройство сельских парков, мемориалов, мест отдыха | 2013 | 150 |  |  | 100 | 50 | Администрации сельсоветов, хозяйствующие субъекты | Поддержка и развитие общественных инициатив |
|  |  | 2014 | 150 |  |  | 100 | 50 |  |  |
|  |  | 2015 | 180 |  |  | 120 | 60 |  |  |
|  |  | 2016 | 180 |  |  | 120 | 60 |  |  |
|  |  | 2017 | 220 |  |  | 150 | 70 |  |  |
|  |  | 2018 | 220 |  |  | 150 | 70 |  |  |
|  |  | 2019 | 280 |  |  | 200 | 80 |  |  |
|  |  | 2020 | 280 |  |  | 200 | 80 |  |  |
| 33 | Проведение конкурсов в селах района (Лучшая улица, лучшая усадьба) | 2013 | 100 |  |  | 100 |  | Администрации сельсоветов | Поддержка и развитие общественных инициатив |
|  |  | 2014 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| 34 | Обеспечение деятельности клубных формирований на базе сельских домов культуры, библиотек, школ | 2013 | 100 |  |  | 100 |  | Администрации сельсоветов, структурные подразделения Администрации района | Поддержка и развитие общественных инициатив |
|  |  | 2014 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 2015 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | 2016 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | 2017 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | 2018 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | 2019 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 2020 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | 795044.4 | 184318.1 | 188485,1 | 109822 | 312311.1 |  |  |